Container Exception
Recovery Agent

공공 항만·통관 데이터 기반 컨테이너 비용위험 선제복구 오퍼레이터

문서 목적 공모전/PoC 기획 V0.1 + 외부 모델(Claude) 적대적 교차검증용 패키지

| 버전 | V0.1 |
| --- | --- |
| 기준일 | 2026-09-09 |
| 검증 원칙 | 실제 확보 가능 데이터 / 수리최적화 필요성 / 비용효과 검증 / 외부 API 독립 PoC |
| 상태 | 초기 사업·제품 기획 초안 |

핵심 질문: “컨테이너가 어디에 있는가?”가 아니라 “지금 무엇을 해야 총손실이 최소인가?”

# 0. 문서 사용법 및 검증 상태

검증 상태 표시 [VERIFIED] 공식/1차 자료로 존재 확인 · [ASSUMPTION] PoC 가정값 · [TO VERIFY] 현업/제휴/법적·운영 검증 필요

본 문서는 “있어 보이는 기능”을 최대한 줄이고, 실제로 만들 수 있는 PoC와 실제 사업화에 필요한 미확정 영역을 분리한다. Claude 검토 시에도 이 구분을 유지하며, 미확인 영역을 사실처럼 보완하지 말고 반박하도록 요청한다.

# 1. Executive Summary

## 1.1 한 문장 정의

관세청·해양수산부의 컨테이너 상태 데이터와 화주의 선사 계약조건을 결합해 D&D 및 물류지연 비용 위험을 선제 탐지하고, 제한된 트럭·야적장·시간 슬롯 안에서 여러 컨테이너의 최적 복구계획을 산출하는 한국형 Agentic Logistics Operator.

## 1.2 제품 철학

Verified State ↓ New Event ↓ Risk Detection ↓ Cost Exposure ↓ Constraint Optimization ↓ Recovery Plans ↓ Policy Gate ↓ Human Approval / Bounded Action ↓ New State → Re-optimization

최초 B/L, 컨테이너 식별, 통관 상태 등은 공공 시스템과 운영자가 확정한다. 시스템은 이미 검증된 객체의 이동·지연·예외상황 이후 복구계획을 계산한다. 즉 “판정 AI”보다 “운영 복구 AI”에 가깝다.

# 2. 문제 정의와 최초 고객

## 2.1 현업 문제

통관 지연, 목적지 창고 만차, 공장 장애, 트럭 부족, 터미널 슬롯 부족, 기상·항만 혼잡 등으로 컨테이너 반출 계획이 쉽게 깨진다.

운영자는 LFD, 선사별 계약, 터미널 상태, 운송비, ODCY 비용, 목적지 입고 가능시간을 동시에 비교해야 한다.

컨테이너 1~2대는 엑셀로 처리할 수 있지만 위험 컨테이너가 수십 대가 되면 제한자원 배분 문제가 된다.

## 2.2 초기 고객 가설

| 고객 후보 | 문제 강도 | 데이터 접근 | 초기 적합도 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 중소·중견 포워더 | 높음 | 중~높음 | 1순위 | 다선사·다화주 관리, 반복 작업 |
| 수입 화주 물류팀 | 중~높음 | 높음 | 2순위 | 자사 화물 중심, 구매력 가능 |
| 3PL/운송사 | 중간 | 높음 | 3순위 | 배차 자원은 있으나 D&D 책임 구조 확인 필요 |
| 터미널/선사 | 높음 | 매우 높음 | 장기 | 영업주기·기존 시스템 장벽 큼 |

# 3. 데이터 설계: 실제값과 가정값 분리

## 3.1 실제 공공데이터 [VERIFIED]

| 데이터 | 출처 | PoC 활용 | 상태 |
| --- | --- | --- | --- |
| 화물 통관 진행 | 관세청 UNI-PASS 화물통관진행정보 | B/L 기반 통관단계, 장치장 등 State 보조 | VERIFIED |
| 외항 컨테이너 반출입 | 해양수산부 공공데이터 | 컨테이너/B/L/항만/반출입 관련 State | VERIFIED |
| 항만·선박 관련 정보 | 해양수산부/PORT-MIS 계열 | 입출항·항만 이벤트 보조 | VERIFIED |

## 3.2 공공데이터만으로 얻을 수 없거나 불충분한 정보

| 데이터 | MVP 확보방식 | 상태 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- |
| 선사별 Free Time | 사용자 수기/공개 Tariff | TO VERIFY | 화주 특약과 다를 수 있음 |
| D&D 요율 | 공개 Tariff/계약 등록 | TO VERIFY | Combined/Split 등 규칙 필요 |
| ODCY 잔여용량 | PoC 가상값 | ASSUMPTION | 상용화 시 제휴/API 필요 |
| ODCY 보관/Handling | PoC 가상값 | ASSUMPTION | 실제 견적 체계 확인 필요 |
| Truck 가용성/운임 | PoC 가상값 | ASSUMPTION | TMS/운송사 연동 후보 |
| VBS 슬롯 | PoC 가상값 | ASSUMPTION | 외부 Write API 여부 별도 확인 |
| 목적지 입고 Capacity | 사용자 이벤트 입력 | TO VERIFY | WMS/ERP 연동 가능성 |

# 4. Tariff Rule Engine

LFD를 “하선일 + Free Time” 하나의 공식으로 고정하지 않는다. 선사·항만·컨테이너 유형·화주 특약·Combined/Split D&D에 따라 규칙이 달라질 수 있기 때문이다.

TariffRule { carrier port container_type charge_type: DEMURRAGE ¦ DETENTION ¦ COMBINED_DND ¦ STORAGE start_event free_days rate_tiers[] effective_from effective_to special_conditions[] }

## 4.1 핵심 비용 모델

TotalCost(plan) = Demurrage + Detention + Terminal Storage + Terminal Handling + Terminal→ODCY Transport + ODCY Storage + ODCY Handling + ODCY→Destination Transport + Empty Return Cost + Delay Penalty

따라서 “ODCY로 빼면 D&D가 사라진다”를 전제로 하지 않는다. 어떤 비용은 감소하고 어떤 비용은 새로 발생할 수 있으므로 총비용을 비교한다.

# 5. Container State Machine

S0 ARRIVING ↓ S1 DISCHARGED ↓ S2 CUSTOMS_PENDING ↓ S3 CUSTOMS_CLEARED ↓ S4 PICKUP_READY ↓ S5 IN_TRANSIT ↓ S6 TEMP_STORAGE (optional) ↓ S7 DELIVERED ↓ S8 EMPTY_RETURN_PENDING ↓ S9 COMPLETED

## 5.1 Exception State

WAREHOUSE_FULL

CUSTOMS_HOLD

TRUCK_SHORTAGE

VBS_UNAVAILABLE

PORT_CONGESTION

WEATHER_DELAY

RECEIVER_REJECT

REEFER_CAPACITY_SHORTAGE

# 6. Risk Engine

단순 LFD D-1 알림이 아니라 “남은 시간 안에 실제 반출이 가능한가?”를 계산한다.

SlackTime = (LFD - CurrentTime) - ExpectedTruckLeadTime - ExpectedSlotWait - GateBuffer - RequiredHandlingBuffer

| 예시 입력 | 값 |
| --- | --- |
| 현재 시각 | 2026-09-10 14:00 |
| LFD | 2026-09-11 23:59 |
| 남은 시간 | 약 34시간 |
| Truck 확보 예상 | 18시간 |
| VBS 대기 | 8시간 |
| Gate/처리 버퍼 | 4시간 |
| 실질 여유 | 약 4시간 → HIGH 가능 |

# 7. 다중 컨테이너 수리최적화

컨테이너 한 대의 Plan A/B/C 가격 비교는 단순 비교다. OR-Tools를 쓰는 이유는 여러 위험 컨테이너가 동시에 제한자원을 경쟁할 때 생긴다.

| 자원/대상 | 예시 규모 |
| --- | --- |
| 위험 컨테이너 | 35~100대 |
| 트럭 | 5~20대 |
| ODCY | 2~5곳 |
| 시간 슬롯 | 시간대별 제한 |
| 컨테이너 조건 | LFD, Tariff, 20/40FT, Dry/Reefer, 위험물, 목적지 |

Decision Variable (concept) x[c, y, t, s] ∈ {0,1} Meaning Container c를 Yard/Destination y로 Truck t가 Slot s에 이동하는가?

## 7.1 Hard Constraints

통관 완료/반출 가능 상태

Truck 가용시간 및 동시작업 금지

Yard Capacity

시간 슬롯 Capacity

컨테이너 유형 수용 가능 여부

Reefer plug/위험물 조건

목적지 작업시간

Empty return 관련 시간 제약

## 7.2 Objective

Minimize Total D&D Exposure + Transport Cost + Storage Cost + Handling Cost + Delay Penalty

초기 후보는 OR-Tools CP-SAT이며, 실제 데이터 구조를 확보한 뒤 MILP / min-cost flow / VRP / scheduling 조합 중 어떤 모델이 더 적합한지 재검증한다.

# 8. AI/LLM의 역할 경계

| 기능 | 담당 | 원칙 |
| --- | --- | --- |
| 상태/비용 계산 | Rule Engine | 결정론적 |
| 자원배치 | Optimization Solver | 결정론적 |
| 계약 PDF 구조화 | LLM + 인간 승인 | 환각 대비 검수 |
| 운영자 질의 해석 | LLM | Constraint 변환 |
| 추천 이유 요약 | LLM | 숫자는 계산엔진 결과만 사용 |

원칙 LLM이 D&D 금액을 직접 계산하거나 최적안을 “감으로” 선택하지 않는다. LLM은 비정형 자료와 커뮤니케이션 계층에 한정한다.

# 9. PoC 제품 범위

## 9.1 V0.1 - Public Data Risk Radar

UNI-PASS/해수부 API 연동

Container State Normalizer

Tariff Rule 수기 등록

LFD 및 D&D Exposure 계산

위험도 Dashboard

Gate 1 공공데이터 + 계약조건을 결합해 컨테이너 위험상태와 예상비용을 재현 가능하게 계산할 수 있는가?

## 9.2 V0.2 - Recovery Optimizer

실제 Container State + 가상 ODCY/Truck/VBS Resource

다중 컨테이너 OR-Tools 모델

Baseline vs Recovery 비용 비교

자원별 배정계획 생성

위험 Container 37대 현재 계획 예상비용 18,420,000원 Recovery Plan ODCY A 9대 ODCY B 7대 직송 11대 대기 10대 Recovery 예상비용 11,870,000원 예상 방어액 6,550,000원

## 9.3 V1 - Human-approved Execution

외부 Write API 확보 전에는 “자동예약 완료”를 주장하지 않는다. 실행 가능한 작업지시(Command)를 생성하고 운영자 승인까지 구현한다.

Observe → Detect → Optimize → Approve

## 9.4 V2 - Closed-loop Operator

실제 TMS/VBS/ODCY/EDI 연동 권한을 확보한 뒤 아래로 확장한다.

Observe → Detect → Optimize → Approve → Reserve → Dispatch → Monitor → Re-optimize

# 10. 핵심 화면 초안

## 10.1 Operations Dashboard

ACTIVE CONTAINERS 284 LOW RISK 219 WATCH 31 HIGH 22 CRITICAL 12 TOTAL D&D EXPOSURE ₩31,840,000 RECOVERABLE EXPOSURE ₩18,720,000

## 10.2 Recovery Console

37 containers require action. 현재 계획 예상비용 ₩18,420,000 Recommended Recovery ₩11,870,000 Potential Saving ₩6,550,000 [Recovery Plan 보기]

# 11. 경쟁 포지셔닝

project44 등 글로벌 제품을 “Visibility만 제공”한다고 주장하지 않는다. 현재 글로벌 제품은 LFD, D&D 비용, Hold, Customs Clearance, Yard/Task orchestration 등까지 상당한 기능을 제공한다.

| 구분 | 글로벌 플랫폼 | 본 기획의 초기 포지션 |
| --- | --- | --- |
| 커버리지 | 글로벌 다항만·다선사 | 한국 항만·통관·로컬 실행망 깊이 |
| 강점 | 대규모 Visibility/D&D 데이터 | 국내 운영 예외복구 워크플로 |
| 데이터 | 자체 글로벌 연결망 | UNI-PASS/PORT-MIS + 국내 계약·자원 |
| 첫 고객 | 대형 Shipper/LSP 중심 가능 | 중소·중견 포워더/수입 화주 가설 |
| 차별화 검증 | 이미 강함 | 한국형 Recovery 실행공백이 실제 존재하는지 인터뷰 필수 |

# 12. KPI와 PoC 성공 기준

| KPI | 정의 |
| --- | --- |
| Risk Detection Accuracy | 실제 위험 건을 사전에 포착한 비율 |
| D&D Exposure | 향후 예상 추가비용 |
| Recoverable Exposure | 대체계획으로 줄일 수 있는 비용 |
| Recovery Saving | 실제/시뮬레이션 순절감액 |
| False Alert Rate | 대응 불필요 경보 비율 |
| Operator Acceptance Rate | 추천안 승인 비율 |
| Planning Time Reduction | 기존 수작업 대비 계획시간 감소율 |

## 12.1 4대 Go/No-Go Gate

| Gate | 판정 질문 |
| --- | --- |
| Data | 실제 공공데이터로 Container State를 안정적으로 생성하는가? |
| Cost | Tariff를 결합해 D&D Exposure를 재현 가능하게 계산하는가? |
| Optimization | 다수 컨테이너에서 Solver가 의미 있는 자원배치를 만드는가? |
| Economic Value | Baseline 대비 Recovery 비용감소를 설명 가능한 금액으로 보이는가? |

# 13. 비즈니스 모델 가설

SaaS Subscription: 관리 컨테이너 수/기능에 따른 월 구독

Gain Sharing: 검증 가능한 순절감액의 일부를 성과기반 과금하는 방안(산정 기준 검증 필요)

Enterprise Integration: TMS/EDI/ERP/터미널 연계 및 맞춤 Rule Engine 구축비

BM 유의점 초기에는 ODCY/운송사 중개수수료를 핵심 BM으로 두지 않는다. 추천 엔진이 특정 공급자로부터 수수료를 받을 경우 최적화 중립성에 대한 신뢰 문제가 생길 수 있다.

# 14. 가장 중요한 미확정 리스크

| 우선순위 | 리스크 | 검증 방법 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 공공 API 적시성·해상도가 실제 운영 State에 충분한가 | API 직접 호출/샘플 트랜잭션 |
| 2 | 중소 포워더가 D&D/LFD를 실제로 얼마나 수작업 관리하는가 | 현업 인터뷰 10~20명 |
| 3 | ODCY 전용이 언제 실질적으로 비용 절감인가 | 실제 비용구조·운영 인터뷰 |
| 4 | VBS/TMS의 외부 연동 가능 범위 | BPA/터미널/운송사 확인 |
| 5 | 한국형 Recovery 공백이 경쟁제품 대비 충분히 큰가 | 경쟁제품 데모/고객 비교 인터뷰 |

# 15. 개발 착수 순서

공공데이터 API 명세를 실제 호출해 필드 사전 작성

ContainerState JSON Schema 확정

선사 1곳의 Tariff Rule을 실제 예제로 구조화

컨테이너 30~50대 시뮬레이션 데이터 생성

Baseline Cost Engine 구현

OR-Tools 기반 Recovery Optimizer 구현

Risk Radar + Recovery Console 데모 제작

현업 인터뷰로 데이터/비용/워크플로 가설 재검증

# 16. 현재 확정하지 않을 주장

“공공데이터만으로 LFD를 완벽하게 계산한다.”

“ODCY로 빼면 D&D가 제거된다.”

“project44는 경고만 하고 실행 기능이 없다.”

“외부 Agent가 부산항 VBS를 공개 Write API로 즉시 자동예약할 수 있다.”

“3개 대안 가격 비교 자체가 OR-Tools 최적화다.”

“완전 자율 배차가 MVP에서 가능하다.”

# 17. 장기 비전

D&D는 첫 번째 Exception일 뿐이다. 동일한 상태 머신과 최적화 엔진을 Customs Hold, Truck Shortage, Yard Full, Warehouse Reject, Reefer Capacity, Port Congestion, Weather Disruption으로 확장한다.

장기 정의: 한국 항만 물류에서 예외 상황이 발생했을 때 사람이 여러 시스템과 전화·엑셀을 뒤지는 대신, 현재 상태와 제약조건을 기반으로 가장 경제적인 복구계획을 계산하고 실행까지 연결하는 Operations Agent.

# 부록 A. Claude 적대적 교차검증 요청서

아래 프롬프트와 본 문서를 함께 Claude에 업로드한다. 목적은 보완 아이디어 수집이 아니라 사업 중단 사유를 먼저 찾는 것이다.

## 역할

당신은 ① 한국 수출입·포워딩·항만 운영 실무자, ② Operations Research/물류 최적화 엔지니어, ③ B2B Vertical SaaS 투자 심사역 역할을 동시에 맡은 적대적 검증자입니다. 현재 시점은 2026년 9월입니다. 최신 1차 출처를 우선 확인하고, 확실하지 않은 내용은 반드시 “확인 필요”로 표시하십시오.

## A. 문제 검증

국내 중소·중견 포워더와 수입 화주가 D&D/LFD 관리에 실제로 얼마나 어려움을 겪는지, ODCY 임시전용이 현업에서 현실적 복구수단인지, 최적화가 필요한 규모·빈도를 검증하십시오.

## B. 데이터 현실성

UNI-PASS 화물통관진행정보, 해수부 외항컨테이너반출입정보, PORT-MIS, 부산항 체인포털/VBS, 선사 Tariff, 화주 Free Time 특약, ODCY Capacity, Truck Availability, VBS Slot 각각을 공개 API/사용자 입력/민간 제휴/확보 어려움으로 분류하십시오.

## C. D&D 모델

“하선일+Free Time=LFD”, “ODCY 반출=D&D 회피”, “선사 Tariff만 알면 비용계산 가능” 같은 가정을 반박하고 Combined D&D, Terminal Storage, Empty Return 등 누락 비용을 지적하십시오.

## D. 최적화

위험 컨테이너 30~100대, Truck 5~20대, ODCY 2~5곳, 제한 슬롯, 다양한 LFD/Tariff/Reefer/목적지 조건에서 CP-SAT이 적절한지 평가하고 MILP/min-cost flow/VRP/scheduling 등 대안을 추천하십시오.

## E. 경쟁제품

project44, FourKites, 국내 항만/물류 SaaS, 선사 자체 도구, 터미널 시스템을 최신 기준으로 비교하고 “Visibility vs Execution” 차별화가 유효한지 검증하십시오.

## F. 고객

수입 화주, 포워더, 3PL, 운송사, ODCY, 터미널, 선사 중 첫 유료 고객 한 유형만 고르고 문제강도/데이터접근/구매권한/영업난이도를 근거로 설명하십시오.

## G. MVP

V0.1 Public Data Risk Radar → V0.2 Multi-container Recovery Optimizer → V1 Human-approved Execution → V2 Closed-loop Operator 순서가 적절한지 검증하십시오.

## H. 사업성

월 구독, Container 수 기반 과금, Gain Sharing, Enterprise Integration Fee 중 현실적인 초기 BM을 평가하십시오.

## 반드시 다음 형식으로 답변

1. 한 줄 판정: GO / CONDITIONAL GO / NO-GO

2. 치명적 결함 TOP 5

3. Fact Check 표: 기획 주장 / 맞음·부분·틀림 / 실제 현실 / 수정안

4. 데이터 확보표: 데이터 / 실제 확보 가능성 / 방법 / MVP 사용 가능 여부

5. 최적화 모델 평가

6. 경쟁력 평가

7. 가장 적합한 첫 고객 1개

8. MVP에서 삭제할 기능 최대 5개

9. MVP에서 남겨야 할 기능 최대 5개

10. 3개월 PoC 설계

11. 사업성 점수 100점 (Problem 20, Data 15, Tech 15, Differentiation 15, WTP 15, GTM 10, Scalability 10)

12. 최종 수정된 제품 한 문장

Claude에게 강조 기획을 좋게 평가하려고 노력하지 마십시오. 오히려 이 사업을 하지 말아야 할 이유를 먼저 찾고, 그 반박을 통과한 부분만 장점으로 인정하십시오.

# 부록 B. 참고·검증 출처

관세청 화물통관진행정보 Open API  https://www.data.go.kr/data/15126268/openapi.do

해양수산부 외항컨테이너반출입정보 Open API  https://www.data.go.kr/dataset/15011649/openapi.do

project44 Ports & Terminals / D&D Optimization  https://www.project44.com/platform/visibility/ports-terminals/

project44 Developer Portal - D&D Tracking Updates  https://developers.project44.com/guides/shippers/visibility/ocean/detention-and-demurrage-optimization/tracking-updates

Maersk D&D Terms  https://terms.maersk.com/dnd

부산항 체인포털  https://www.chainportal.co.kr/main/ko

주의: 위 링크는 데이터/경쟁/용어 존재를 검증하기 위한 시작점이다. 실제 상용화 판단에는 각 터미널·선사·화주 계약과 운영규정을 별도로 확인해야 한다.